TOOL GAP FINDER

# GitHub 기반 서브 도구 기회 발굴 하네스

FeatureRadar · Tool Gap Finder MVP 개발 기획서

문서 버전: v0.1

작성일: 2026-07-10

문서 상태: MVP 개발 초안

권고: 로컬 우선 하네스 프로토타입 진행

# 의사결정 요약

권고안  FeatureRadar의 첫 특화 기능으로 Tool Gap Finder MVP를 개발한다. 웹서비스보다 로컬 CLI와 Markdown·JSON 산출물로 시작하고, 실제 아이디어 5~10개를 분석해 추천 품질을 검증한 뒤 제품화 여부를 결정한다.

Tool Gap Finder는 한 문장 아이디어를 GitHub 오픈소스 생태계와 연결하여, 여러 프로젝트에서 반복되는 불편·우회 방법·범위 밖 요구를 독립적인 서브 도구 후보로 변환한다. 단순한 아이디어 생성이 아니라 원문 링크가 있는 증거 수집, 경쟁 도구 반증, 규칙 기반 점수화를 결합하는 것이 핵심이다.

첫 분석 분야: AI 에이전트 개발 도구 생태계

핵심 입력: 아이디어 한 문장과 선택적 seed repository

핵심 출력: 서브 도구 후보 3개, 근거 링크, 기회 점수, 근거 신뢰도

MVP 원칙: 읽기 전용 GitHub 조사, 재현 가능한 데이터 수집, 사람의 최종 판단

# 제품 정의

## 문제

개발자는 새로운 도구 아이디어를 떠올려도 이미 유사한 프로젝트가 있는지, 사용자가 실제로 불편을 겪는지, 별도 도구로 분리할 수 있는지 확인하는 데 많은 시간이 든다. GitHub에는 Issues·Discussions·PR·Releases 형태로 수요 신호가 축적되지만, 정보가 저장소별로 흩어져 있어 제품 기회로 전환하기 어렵다.

## 한 줄 정의

제품 정의  한 문장 아이디어를 입력하면 관련 GitHub 저장소를 조사하고, 오픈소스 생태계의 반복 문제와 빈틈을 찾아 개발할 가치가 있는 서브 도구 후보를 근거와 점수로 제안하는 AI 에이전트 하네스.

## 핵심 사용자

사이드 프로젝트나 작은 개발 도구를 만들려는 개인 개발자

오픈소스 주변의 플러그인·어댑터·운영 도구 기회를 찾는 팀

기술 생태계의 미해결 요구를 기능 로드맵으로 전환하려는 기획자

## FeatureRadar 및 Plan2Agent와의 관계

| 구성 | 역할 | MVP 관계 |
| --- | --- | --- |
| FeatureRadar | GitHub 증거에서 제품·기능 기회를 탐색 | 상위 제품 |
| Tool Gap Finder | 독립 서브 도구 후보를 발굴하고 평가 | 첫 특화 모드 |
| Plan2Agent | 선정된 후보를 개발 티켓과 작업으로 변환 | MVP 이후 연동 |
| Harness Evaluator | 에이전트 사용 증거와 품질을 평가 | 점수·평가 구조 재사용 |

# MVP 범위

## 입력과 출력

idea: "AI agent debugging tool"
seed_repositories: []  # optional

outputs/
  ecosystem-map.md
  evidence.json
  opportunities.json
  final-report.md

| 구분 | 포함 | 제외 |
| --- | --- | --- |
| 조사 | 저장소 3~5개, README, Releases, Issues, Discussions, PR | GitHub 전체 장기 데이터 분석 |
| 분석 | 문제 클러스터링, 경쟁 도구 탐색, 반대 증거 검토 | 시장 규모 자동 추정 |
| 평가 | 기회 점수, 근거 신뢰도, Build·Prototype·Watch·Skip | LLM 단독 최종 결정 |
| 산출물 | Markdown 및 JSON | 웹 UI, 회원가입, 협업 기능 |
| 자동화 | 읽기 전용 데이터 수집 | 코드 생성, PR 생성, 자동 배포 |

범위 원칙  MVP의 성공 여부는 기능 수가 아니라 추천 후보가 실제 GitHub 원문으로 설명되고, 동일 입력을 다시 실행했을 때 근거와 점수가 추적 가능한지로 판단한다.

# 사용자 및 조사 흐름

아이디어 정규화 — 사용자 문장을 대상 사용자, 문제, 기술 분야, 검색 키워드와 제외 조건으로 변환한다.

생태계 탐색 — GitHub REST Search로 관련 저장소와 이슈를 넓게 찾고 후보 저장소를 10~20개로 구성한다.

핵심 저장소 선정 — 관련성, 활동성, 커뮤니티 규모, 최근 업데이트를 기준으로 3~5개를 선정한다.

증거 수집 — GraphQL로 Issues·Discussions·댓글·반응·라벨·연관 PR을 정형화한다.

문제 클러스터링 — 표현은 다르지만 같은 불편을 설명하는 항목을 하나의 문제 클러스터로 묶는다.

도구 가설 및 반증 — 플러그인·어댑터·CLI·평가·운영 도구 후보를 만들고 기존 대안과 기술적 반대 근거를 찾는다.

점수 및 보고서 — 규칙 기반 점수와 근거 신뢰도를 계산하고 상위 후보 3개를 Markdown 보고서로 출력한다.

## GitHub 신호 해석 규칙

| GitHub 신호 | 기회 해석 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| Duplicate | 여러 사용자가 반복 요청한 수요 | 원본 이슈에 통합해 강한 수요 신호로 계산 |
| Out of scope | 외부 도구로 분리할 가능성 | 확장 API가 있으면 기회 점수 가산 |
| Won't fix | 기술·보안·철학적 거절 가능성 | 거절 이유를 반대 증거로 기록 |
| Stale | 관심 부족 또는 유지관리 문제 | 최근 활동이 없으면 신뢰도 감점 |
| Workaround | 사용자가 스크립트로 문제를 직접 해결 | 독립 도구 가능성 강하게 가산 |
| Implemented | 이미 해결된 요구 | 시장 공백에서 제외 |

# 기술 설계

## 권장 스택

런타임: Node.js + TypeScript

CLI: Commander.js

GitHub 클라이언트: Octokit REST + Octokit GraphQL

데이터 검증: Zod

로컬 저장소: SQLite 또는 DuckDB

AI 계층: 모델 교체가 가능한 LlmProvider 인터페이스

출력: Markdown + JSON

## REST와 GraphQL 역할 분리

| API | 담당 작업 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- |
| REST | 저장소·이슈·코드 검색, README, Releases, 메타데이터 | 검색과 단순 리소스 조회가 명확함 |
| GraphQL | Issues, 댓글, 반응, 라벨, Discussions, 연관 객체 | 필요 필드를 한 번에 가져와 호출 수를 줄임 |

구현 원칙  MCP는 MVP 핵심 데이터 계층에서 제외한다. GitHub API 호출·페이지네이션·캐시·재시도를 코드로 통제하고, 향후 대화형 추가 조사 기능이 필요할 때만 GitHub MCP를 보조 인터페이스로 연결한다.

## 핵심 컴포넌트

IdeaNormalizer: 아이디어를 검색 가능한 구조와 키워드 집합으로 변환

RepositoryDiscovery: REST Search 결과에서 후보 저장소를 발견하고 순위화

EvidenceCollector: GraphQL 페이지네이션과 캐시를 처리하고 원문 증거 저장

ProblemClusterer: 이슈·토론을 의미 단위로 묶고 대표 문제를 생성

OpportunityGenerator: 문제 클러스터에서 독립 도구 후보를 생성

AlternativeFinder: 기존 저장소·패키지·기능을 찾아 후보를 반증

ScoreEngine: 정해진 규칙으로 점수와 신뢰도를 계산

ReportWriter: Markdown·JSON 리포트와 근거 링크를 출력

# 증거 및 데이터 모델

GitHub 원문을 LLM에 바로 전달하기 전에 공통 Evidence 구조로 정규화한다. 원문 URL과 수집 시점을 보존하고, LLM이 만든 요약·분류와 GitHub 원본 필드를 분리해 저장해야 결과를 재검증할 수 있다.

Evidence {
  repository, sourceType, url, title, content,
  labels, comments, reactions, participants,
  createdAt, updatedAt, maintainerSignals,
  evidenceType, collectedAt
}

Opportunity {
  title, category, targetUsers, problemClusterIds,
  alternatives, opportunityScore, confidenceScore,
  decision, evidenceRefs, counterEvidenceRefs, mvpScope
}

## 서브 도구 분류

후보 생성 범위를 아래 분류로 제한해 원본 프로젝트의 핵심 기능과 외부 서브 도구를 구분한다.

플러그인 및 확장

프레임워크 간 어댑터

테스트·평가 도구

디버깅·관찰성 도구

CLI 및 개발자 경험

마이그레이션·호환성 도구

보안·권한 관리

배포·운영 자동화

데이터 변환·시각화

# 에이전트 하네스 구성

| 역할 | 책임 | 주요 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Manager | 단계를 순서대로 실행하고 실패·재시도·종료 조건 관리 | run manifest, final report |
| Repository Researcher | 저장소와 원문 증거 수집, 출처 보존 | ecosystem map, evidence |
| Opportunity Evaluator | 문제 클러스터와 서브 도구 후보 생성 | opportunity candidates |
| Skeptic Reviewer | 경쟁 도구와 반대 증거를 찾아 과대평가 방지 | counter evidence, score adjustment |

실행 방식  초기에는 네 역할을 병렬 멀티에이전트로 실행하지 않는다. 동일 프로세스 안에서 단계별 구조화 출력을 생성하는 순차 파이프라인으로 구현하고, 품질과 비용 데이터가 쌓인 뒤 필요한 역할만 분리한다.

# 점수 모델

## 기회 점수

| 항목 | 배점 | 판단 기준 |
| --- | --- | --- |
| 문제 수요 | 25 | 반복 저장소 수, 참여자, 반응, 댓글, 최근성 |
| 시장 공백 | 20 | 기존 대안 수, 해결 범위, 유지관리 상태 |
| 구현 가능성 | 15 | API 안정성, 권한, MVP 범위, 기술 리스크 |
| 배포 가능성 | 15 | 플러그인·CLI·SDK 등 설치 및 통합 경로 |
| 사용자 접근성 | 10 | 관련 프로젝트 사용자와 커뮤니티 접근성 |
| 수익 가능성 | 10 | 팀·기업 문제 여부와 유료 가치 |
| 방어력 | 5 | 데이터 축적, 통합 수, 반복 사용성 |

## 근거 신뢰도

서로 다른 저장소 3개 이상에서 같은 문제가 발견되었는가

최근 12개월 안에 사용자 또는 유지관리자 활동이 있는가

반응뿐 아니라 댓글·우회 구현·실사용 흔적이 있는가

경쟁 도구를 저장소와 패키지 생태계에서 모두 조사했는가

각 판단에 원문 URL과 반대 증거가 연결되어 있는가

## 결정 기준

| 결정 | 기회 점수 | 근거 신뢰도 | 행동 |
| --- | --- | --- | --- |
| Build | 80 이상 | 70 이상 | MVP 개발 착수 |
| Prototype | 65 이상 | 60 이상 | 1~3일 검증용 프로토타입 |
| Watch | 50 이상 | 제한 없음 | 추세와 신규 증거 관찰 |
| Skip | 50 미만 | 제한 없음 | 개발 보류 및 사유 기록 |

점수 원칙  LLM은 증거를 분류하고 설명하지만 최종 수치 계산은 코드가 담당한다. 점수와 근거 신뢰도는 분리하며, 높은 점수라도 신뢰도가 낮으면 Build로 판정하지 않는다.

# 개발 계획

1인 개발 기준 약 8~10 작업일의 로컬 MVP를 목표로 한다. 일정은 모델 연동과 GitHub API 테스트 환경이 준비되어 있다는 전제다.

| 단계 | 예상 | 핵심 작업 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 골격 | 1일 | TypeScript, CLI, 설정, 로그, 산출물 디렉터리 | 아이디어 입력 후 run 생성 |
| 저장소 탐색 | 1~2일 | REST Search, 후보 정규화, 3~5개 선정 | ecosystem-map 생성 |
| 증거 수집 | 2일 | GraphQL, 페이지네이션, 캐시, Evidence 저장 | 이슈·토론 원문 추적 가능 |
| 기회 발굴 | 2일 | 클러스터링, 후보 생성, 구조화 출력 | 후보 도구 3개 생성 |
| 반증·점수 | 1~2일 | 대안 검색, 반대 증거, 규칙 엔진 | 점수와 신뢰도 계산 |
| 보고서·검증 | 1일 | Markdown 렌더러, 오류 처리, 샘플 실행 | 최종 보고서와 테스트 결과 |

## 구현 우선순위

세로 슬라이스 — 아이디어 입력부터 최종 Markdown 한 개가 생성되는 최소 흐름을 먼저 연결한다.

증거 보존 — 모든 요약과 점수에 원문 URL을 연결하고 재실행 가능한 수집 로그를 남긴다.

품질 개선 — 실제 아이디어 5~10개를 실행해 검색어, 클러스터링, 점수 가중치를 조정한다.

확장 판단 — 반복적으로 유효한 후보를 찾았을 때 웹 UI와 Plan2Agent 연동을 검토한다.

# MVP 완료 기준

아이디어 한 문장으로 분석 실행을 시작할 수 있다.

관련 저장소를 자동으로 3~5개 선정하고 선정 근거를 남긴다.

Issues·Discussions·PR에서 증거를 수집하고 원문 URL을 보존한다.

유사 문제를 하나의 클러스터로 묶고 대표 문제 설명을 생성한다.

서브 도구 후보 3개와 후보별 근거 링크 5개 이상을 제공한다.

각 후보에 기존 대안과 반대 증거가 최소 1개 이상 존재한다.

기회 점수와 근거 신뢰도가 코드로 계산된다.

동일 실행의 입력·검색식·수집 시점·모델·점수 규칙을 추적할 수 있다.

최종 Markdown과 JSON이 스키마 검증을 통과한다.

# 주요 리스크와 대응

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| GitHub Stars 편향 | 인기 저장소만 과대평가 | 반복 저장소 수·참여자·우회 흔적을 우선 |
| 라벨 불일치 | feature·enhancement 검색 누락 | 본문 의미 검색과 저장소별 라벨 매핑 |
| LLM 과잉 추천 | 모든 후보가 좋아 보이는 문제 | Skeptic 단계와 반대 증거 의무화 |
| API 호출 제한 | 분석 실패 또는 지연 | 2단계 수집, 캐시, ETag, 재시도·백오프 |
| 오래된 이슈 | 현재 수요로 잘못 판단 | 최근성 감점과 Releases·PR 교차 확인 |
| 기존 대안 누락 | 시장 공백 과대평가 | GitHub·패키지 레지스트리·문서 동시 검색 |
| 정밀해 보이는 점수 | 근거보다 숫자를 신뢰 | 정수 구간, 신뢰도 분리, 근거 링크 우선 |

# 검증 시나리오

첫 검증 분야는 AI 에이전트 개발 도구로 고정한다. 동일 분야 안에서 문제 유형이 다른 아이디어를 실행해 검색·수집·점수화가 특정 키워드에만 맞춰지지 않았는지 확인한다.

AI 에이전트 도구 호출 재현 및 디버깅

프레임워크 간 trace 변환기

MCP 도구 권한 정책 검사기

에이전트 평가 결과 비교 도구

AI 코딩 에이전트 작업 비용 추적기

제품화 판단  5개 이상 아이디어 중 최소 2개에서 사람이 납득할 수 있는 Prototype 이상 후보를 찾고, 후보별 핵심 근거가 수작업 조사와 일치하면 다음 단계로 진행한다.

# 후속 로드맵

v0.2: 검색어 자동 개선, Evidence 중복 제거, 실행 비용·시간 기록

v0.3: ecosyste.ms를 이용한 의존성·생태계 영향력 분석

v0.4: 웹 UI, 저장된 아이디어 비교, 정기 재분석

v0.5: Plan2Agent 연동으로 후보를 PRD·티켓·Agent Task로 변환

v1.0: 사용자 피드백과 실제 개발 결과를 점수 모델에 반영하는 품질 순환

# 참고 자료

GitHub REST API 인증

GitHub REST API 페이지네이션

GitHub GraphQL API 개요

GitHub GraphQL API 제한

GitHub Discussions GraphQL 가이드

Octokit REST JavaScript

Octokit GraphQL JavaScript

ecosyste.ms API

이 문서는 Tool Gap Finder MVP의 개발 출발점을 정의한다. 실제 실행 데이터가 쌓이면 검색 규칙, 점수 가중치, 에이전트 역할을 증거에 따라 갱신한다.